千问办公专家套件方案书模版

专家名称：多专家协同研发工作流 (multi-agent-flow)

申报主体：YuanYii

一、专家定位描述

一句话定位：面向敏捷研发团队与独立开发者的 8 位 AI 专家协同工作流套件，提供契约驱动的 5 层防错状态机、在制品并发控制与人类专属验收质量门禁。

差异化壁垒：
1. 8 角色细粒度分工闭环：拆解为 PM 严经理、架构师钱架构、开发李开发、前端马前端、审查周审查、测试章测试、运维吕改特、文档李文通，避免单 Agent 自写自测自夸；
2. 5 层防错状态机硬门禁：强类型 JSON 契约、在制品并发上限（WIP Limit）、防冲卡时序校验、缺陷原卡打回不拆单、Git Pre-commit 物理硬拦截；
3. 人类专属【已验收】安全红线：严禁 AI Agent 自行标记已验收结项，必须由人类用户终审确认；
4. 多客户端开箱即用：原生适配千问办公（Qoder）、Antigravity、Claude Code 等主流环境。

二、Persona 画像

2.1 目标用户一句话描述
使用千问办公/AI IDE 进行日常软件需求拆解、架构设计、编码测试与敏捷交付的技术主管、敏捷项目经理、全栈工程师及独立开发者。

2.2 画像要素

| 要素 | 描述 |
| --- | --- |
| 岗位 | 技术主管 (Tech Lead) / 研发项目经理 (PM) / 全栈工程师 (Full-Stack Dev) / 独立开发者 (Indie Hacker) |
| 组织规模 | 1~50 人的敏捷研发团队、数字化转型敏捷小组或独立开发工作室 |
| 日常主要工作 | 需求 WBS 拆解、架构设计与 ADR 决策、前后端业务编码、代码审查、自动化测试、缺陷修复、发布运维与工程文档沉淀 |
| 常用工具 | 千问办公、Qoder、VS Code、Git/GitHub、Docker、Postman、pytest/vitest |
| 核心 KPI | 研发迭代交付周期 (Lead Time)、缺陷逃逸率 (Defect Rate)、代码审查覆盖率 (CR Rate)、工程文档完备率 |
| 成功指标 | AI 交付代码 0 悬挂、缺陷返工率降低 60% 以上、研发全流程各阶段状态与产物透明可溯 |

2.3 核心痛点
1. 单 Agent 角色混淆与盲目自夸：单个 AI 既当裁判又当选手，容易产生伪完工与缺陷逃逸；
2. 多任务并发导致上下文爆炸与脏写冲突：缺乏在制品（WIP）并发上限控制，多任务同时修改引发代码污染；
3. 过程失控与交付黑盒：缺少阶段门禁校验，AI 擅自跳过审查或测试直接提交，甚至擅自关闭任务。

三、场景清单

| 场景 | 频次 | 当前痛点 | 输入 | 期望输出 | 是否有写操作 /敏感数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 项目全自动扫描与架构初始化 | 项目创建 / 首次接入 | 新项目代码结构复杂，AI 无法快速摸清架构上下文与规范 | 项目根目录源码 / git 仓库 | 生成 project_architecture.yaml 架构档案与 8 专家上下文 | 是 (生成架构配置文件) |
| 2. 需求 WBS 细化与任务拆解 | 高频 (每次迭代 / 故事开工) | 大需求模糊、边界不清，AI 容易漏做或过度实现 | 自然语言需求 / 用户故事 | 生成拆解后的原子任务卡与责任专家分配 (PM 严经理调度) | 是 (写入看板任务卡) |
| 3. 架构设计与 ADR 决策记录 | 中频 (技术选型 / 结构重构) | 架构决策缺失沉淀，后期成为团队维护黑盒 | 技术选型或重构方案 | 标准化 ADR 架构决策记录与技术栈依赖更新 | 是 (写入 docs 架构文档) |
| 4. 原子任务开发与编码交付 | 极高频 (日常任务实施) | 编码与契约脱节，前后端协作接口不一致 | 待办任务卡 + 架构上下文 | 业务功能代码实现、关联单测用例与变更清单 | 是 (编写项目源代码) |
| 5. 代码审查与门禁审计 | 高频 (任务提测前) | 代码风格不统一、潜在漏洞未检出、AI 盲目自夸 | 开发提交的代码 diff 与交付说明 | 严格 Review 意见 (P0-P3 缺陷清单、重构建议、门禁判定) | 否 (只读审计与评估) |
| 6. 自动化测试与缺陷原卡打回 | 高频 (提测验证阶段) | 缺少自动化验证，测试不通过却拆新单导致追溯困难 | 待测代码与测试用例 | 测试执行日志、覆盖率报告；缺陷时原卡打回挂载缺陷 | 是 (执行测试与状态打回) |
| 7. 人类专属验收与结项上锁 | 高频 (任务终态验收) | AI 擅自结项跳过人工把关，导致不可控交付 | 测试通过的任务卡与验收清单 | 人类核验通过后，状态变更为【已验收】，任务卡结项上锁 | 是 (写入终态已验收状态) |
| 8. 可视化多角色实时看板查询 | 随时 (日常进度追踪) | 多人/多 Agent 协同进度不透明，无法直观掌握卡点 | 无 / yy-flow kanban 指令 | 浏览器实时渲染 3 列看板与 8 角色在制品状态 | 否 (只读可视化查询) |
| 9. Git 提交前置硬门禁拦截 | 高频 (每次 git commit) | 存在进行中或未验收任务卡时误提交代码污染主干 | 本地 git commit 动作 | Pre-commit 钩子校验；存在非终态卡时物理中断拦截 | 否 (执行安全门禁判定) |
| 10. 敏捷迭代复盘与文档沉淀 | 中频 (迭代结项 / 发版) | 迭代完成无沉淀，技术负债与质量数据丢失 | 本期已完成任务集与审计记录 | 生成敏捷复盘总结报告与全量工程文档归档 | 是 (写入复盘与沉淀文档) |

四、套件构成：Skills + 连接器 MCP

4.1 核心 Skills 清单

| Skill 名称 | 触发场景 | 输入 | 期望输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| yy-flow | 全生命周期多专家协同工作流编排与状态推进 | 自然语言指令 / /yy-flow | 8 位专家按序流转，推进任务自需求至验收 |
| yy-flow-start | 项目开工与自动化技术栈扫描初始化 | /yy-flow start [项目路径] | 完成架构扫描、生成多专家上下文与看板初始配置 |
| yy-flow-status | 多专家当前任务状态与在制品进度查询 | /yy-flow status | 输出终端结构化看板与各角色在制品卡片详情 |
| yy-flow-kanban | 启动本地可视化 Web 看板服务 | /yy-flow kanban [端口] | 启动 HTTP 实时看板服务并输出可视化浏览器看板 |
| yy-flow-metrics | 研发质量度量与合规数据分析 | /yy-flow metrics | 输出流转周期、打回率、WIP 并发与质量得分报表 |

4.2 连接器 MCP 清单

如在专家套件中不封装 MCP，可不填写

| 连接器 MCP 名称 | 能力说明 | Tool 清单 |
| --- | --- | --- |
| 多专家协同原生引擎 (无外部独立 MCP) | 本套件采用本地轻量 CLI 脚本引擎与 Git 钩子驱动，无需依赖外部独立 MCP 服务，零额外网络开销，支持完全离线与私有化运行。 | 内置 35 项流转、门禁、度量与看板核心脚本工具（如 transition_task, verify_git_gate, check_stage_gate 等） |